UIT.SE.66 — TÌM HIỂU KIẾN TRÚC MICRO FRONTEND & ỨNG DỤNG VỚI NEXT.JS

Củng cố nền tảng

Chốt Tech Stack & thiết lập môi trường phát triển cho đồ án

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Document Id | UIT.SE.66-D2-TechStackFoundation |
| Chủ đồ án | Nguyễn Tuấn Khang — UIT.SE.66 |
| GVHD | ThS. Nguyễn Công Hoan |
| Mốc liên quan (Project Charter) | 03/10/2026 — Setup AI Agent Assistant / chốt Tech Stack / mô hình hóa xong |
| Trạng thái | Working document — cập nhật trong quá trình thực hiện |

# 1. Mục tiêu tài liệu

Tài liệu này cụ thể hóa hạng mục “Củng cố nền tảng — chốt Tech Stack” trong mốc 03/10/2026 của Project Charter UIT.SE.66. Nội dung gồm: (1) đối chiếu ≥3 phương án tích hợp Micro Frontend trên Next.js theo yêu cầu G1, (2) chốt bộ công nghệ sử dụng xuyên suốt đồ án theo O3 (ma trận đánh giá công nghệ làm cơ sở lựa chọn), và (3) thiết lập môi trường phát triển + pipeline CI/CD ban đầu theo O1, O4.

# 2. Bài toán kỹ thuật cần giải quyết

Theo Project Charter, UI cho AI Agent (chat panel, tool panel, dashboard…) nếu xây theo hướng monolith sẽ khó mở rộng và khó tách nhóm phát triển độc lập từng phần. Đồ án cần một kiến trúc cho phép ít nhất 2 module frontend độc lập (Chat/Prompt module, Tool-invocation/Dashboard module) triển khai riêng nhưng ghép lại thành một giao diện thống nhất, đạt độ trễ ghép nối dưới 300ms và First Load dưới 3 giây (Quality Management).

# 3. Ma trận đánh giá 3 phương án tích hợp Micro Frontend

Ba phương án phổ biến nhất để tích hợp Micro Frontend trên nền Next.js App Router, đối chiếu theo các tiêu chí quyết định cho đồ án:

| Tiêu chí | Module Federation | Next.js Multi-Zones | Web Components |
| --- | --- | --- | --- |
| Cơ chế tích hợp | Runtime — nạp remote bundle qua remoteEntry.js (Webpack 5 / @module-federation) | Build/route — nhiều Next.js app riêng biệt, ghép qua rewrites theo path prefix | Runtime — mỗi module đóng gói thành Custom Element, nhúng qua thẻ HTML chuẩn |
| Triển khai độc lập | Có — mỗi remote build/deploy riêng | Có — mỗi zone là 1 app/deploy riêng hoàn toàn | Có — mỗi module là 1 bundle riêng |
| Chia sẻ state/UX liền mạch | Tốt — có thể share module JS (React, store) giữa host/remote | Hạn chế — mỗi zone gần như tách biệt, chuyển trang giữa zone là full navigation | Trung bình — cần tự dựng event bus, khó share state runtime sâu |
| Độ trễ chuyển tiếp giữa module | Thấp (nạp remote qua JS, không reload trang) | Cao hơn — chuyển zone thường kèm điều hướng trang | Thấp — nhưng chi phí giao tiếp qua DOM events |
| Độ tương thích Next.js App Router | Cần cấu hình thêm (@module-federation/nextjs-mf), còn thử nghiệm ở một số version | Được Next.js hỗ trợ chính thức, ổn định | Không phụ thuộc Next.js, tương thích mọi framework |
| Độ phức tạp thiết lập | Trung bình – cao | Thấp | Trung bình |
| Rủi ro liên quan | R2 — hỗ trợ Module Federation trên Next.js còn hạn chế/thử nghiệm | Thấp — phương án dự phòng chính thức của R2 | Trung bình — cần tự xây cơ chế đồng bộ state (liên quan R3) |
| Phù hợp mục tiêu PoC (2 module, UX liền mạch) | Phù hợp nhất nếu ổn định | Phù hợp khi cần đơn giản, an toàn tiến độ | Dự phòng khi cả 2 phương án trên gặp trở ngại kỹ thuật |

Quyết định (khớp với Project Charter — Technical Stack): chọn Module Federation (@module-federation/nextjs-mf) làm phương án chính vì đáp ứng tốt nhất yêu cầu UX liền mạch và độ trễ dưới 300ms; Next.js Multi-Zones được chuẩn bị sẵn làm phương án dự phòng theo mitigation của rủi ro R2 nếu Module Federation phát sinh lỗi runtime không kiểm soát được trong thời gian cho phép. Web Components không chọn làm phương án chính do cần tự xây cơ chế đồng bộ state, không phù hợp ngân sách thời gian 15 tuần của 1 người, nhưng được ghi nhận như lựa chọn dự phòng thứ hai.

# 4. Tech Stack tổng thể đã chốt

Tổng hợp từ Technical Stack của Project Charter, đối chiếu với Tech Stack Reference (sheet Frontend) và ràng buộc của đồ án:

| Nhóm | Công nghệ đã chốt | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Nền tảng UI | Next.js (App Router) + TypeScript | Bắt buộc theo Constraints của Project Charter |
| Tích hợp MFE | Module Federation (chính) / Next.js Multi-Zones (dự phòng) | Xem ma trận mục 3 |
| Styling / Design system | TailwindCSS + shadcn-ui | Dùng chung cho Shell và mọi module — đảm bảo UI đồng nhất (O2) |
| State management | Zustand | Nhẹ, phù hợp PoC; Context API dùng cho state cục bộ đơn giản trong từng module |
| Gọi API | Axios (hoặc fetch mặc định của Next.js) | Tham chiếu Tech Stack Reference — sheet Frontend |
| AI integration | Groq API (free tier, mặc định cho PoC) — OpenAI API/Claude API (production-target, trả phí) | Chỉ dùng dữ liệu mẫu (mock/dummy) theo cam kết bảo mật (NDA) — Groq mặc định vì miễn phí, tránh phát sinh chi phí cho PoC |
| Lint / Format | ESLint + Prettier | Bắt buộc pass trong CI trước khi merge |
| Testing | Jest + React Testing Library | Coverage tối thiểu 70%/module theo Quality Management |
| CI/CD | GitHub Actions | Lint → Build → Test tự động mỗi commit |
| Hosting | Vercel | Deploy Shell app + từng module MFE |

Các mục khác trong Tech Stack Reference (VD: Redux Toolkit/Redux Saga, Vite, Sentry, Storybook) được ghi nhận là tuỳ chọn mở rộng, không bắt buộc cho phạm vi PoC — Redux không cần thiết vì Zustand đã đủ nhẹ và đơn giản hơn cho quy mô 2 module; Vite không áp dụng vì Next.js dùng build system riêng (Webpack/Turbopack).

# 5. Thiết lập môi trường & cấu trúc dự án

## 5.1. Scaffold ứng dụng

Shell app và mỗi module MFE được khởi tạo như các Next.js app độc lập trong cùng repository (monorepo dạng thư mục, không cần Nx/Turborepo cho quy mô PoC):

# Node.js LTS + npm/pnpm npx create-next-app@latest apps/shell --typescript --tailwind --app npx create-next-app@latest apps/chat-module --typescript --tailwind --app npx create-next-app@latest apps/dashboard-module --typescript --tailwind --app # Cài Module Federation cho Next.js npm install @module-federation/nextjs-mf --workspace=apps/shell npm install @module-federation/nextjs-mf --workspace=apps/chat-module # Zustand cho state chia sẻ npm install zustand # shadcn-ui npx shadcn@latest init

## 5.2. Biến môi trường

API key của LLM provider không commit vào repo — khai báo qua .env.local (đã thêm vào .gitignore), chỉ dùng giá trị mẫu/dummy khi demo công khai:

# apps/chat-module/.env.local GROQ_API_KEY=__local_only__ # hoặc (production-target, trả phí) ANTHROPIC_API_KEY=__local_only__ # hoặc OPENAI_API_KEY=__local_only__

## 5.3. Cấu trúc thư mục ứng dụng

apps/ ├── shell/ # Application Shell (container, layout, routing) │ ├── next.config.js # cấu hình ModuleFederationPlugin (host) │ └── app/ ├── chat-module/ # Micro Frontend #1 │ ├── next.config.js # cấu hình ModuleFederationPlugin (remote: exposes) │ └── app/ └── dashboard-module/ # Micro Frontend #2 ├── next.config.js └── app/ packages/ └── shared-ui/ # Design system dùng chung (TailwindCSS/shadcn-ui)

# 6. CI/CD cơ bản

Theo O4 và Control Procedures của Project Charter, mỗi commit trên Pull Request phải tự động chạy lint, build và test trước khi được merge vào main.

Hình 3. Pipeline CI/CD cơ bản áp dụng cho từng app trong monorepo

# .github/workflows/ci.yml (rút gọn) name: CI on: [pull_request, push] jobs: build-test: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v4 - uses: actions/setup-node@v4 with: { node-version: 20 } - run: npm ci - run: npm run lint --workspaces - run: npm run build --workspaces - run: npm test --workspaces -- --coverage

Vercel được cấu hình auto-deploy: mỗi Pull Request tạo Preview Deployment riêng; merge vào main tự động deploy bản chính thức cho từng app (shell, chat-module, dashboard-module).

# 7. Checklist hoàn thành trước 03/10/2026

- Hoàn thành ma trận đánh giá 3 phương án MFE (mục 3) — đã đối chiếu với Project Charter.

- Khởi tạo repository monorepo, scaffold Shell app + 2 module bằng Next.js App Router + TypeScript.

- Cấu hình Module Federation cho Shell (host) và Chat module (remote) — build thử, load remote thành công.

- Cấu hình TailwindCSS/shadcn-ui dùng chung, tạo package shared-ui tối thiểu (Button, Card, Layout).

- Cấu hình Zustand store dùng chung giữa Shell và các module.

- Viết GitHub Actions workflow (lint → build → test), chạy pass trên nhánh main.

- Deploy thử Shell app (rỗng) lên Vercel, xác nhận build & truy cập được.

- Ghi nhận version cụ thể của @module-federation/nextjs-mf đã dùng (phục vụ rà soát rủi ro R2).