Project Charter

Tìm hiểu kiến trúc Micro Frontend và ứng dụng với Next.js  xây dựng UI Interactive cho AI Agent

66

# Document Control

## Document Information

- Document Id: UIT.SE.66-2026

- Document Owner: Nguyễn Tuấn Khang

- Issue Date: 05/09/2026

- Last Saved Date: 11/09/2026

- File Name: UIT.SE.66 - Project Charter.docx

## Document History

| Version | Issue Date | Changes |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/09/2026 | Initial version |
| 2.0 | 11/09/2026 | Cập nhật AI Integration: chuyển Groq (free tier) làm provider mặc định cho PoC để tránh phát sinh chi phí khi test/demo LLM API; OpenAI API/Claude API chuyển thành phương án production-target (trả phí). |

## Document Approvals

| Role | Name | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Sponsor | Nguyễn Công Hoan | ✔ |  |
| Project Manager | Nguyễn Tuấn Khang | ✔ |  |
| Product Handler | Nguyễn Tuấn Khang | ✔ |  |

## Acronyms List

| Acronym | Full Form | Description |
| --- | --- | --- |
| MFE | Micro Frontend | Kiến trúc chia UI thành các module frontend độc lập, triển khai riêng nhưng ghép lại thành 1 giao diện thống nhất — trọng tâm kỹ thuật của đồ án. |
| PoC | Proof of Concept | Mô hình thử nghiệm kỹ thuật nhằm chứng minh tính khả thi của kiến trúc MFE trước khi mở rộng. |
| LLM | Large Language Model | Mô hình ngôn ngữ lớn, nền tảng của AI Agent được tích hợp vào UI demo. |
| API | Application Programming Interface | Giao diện lập trình dùng để tích hợp với LLM (OpenAI/Claude) trong PoC. |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment | Quy trình tích hợp và triển khai liên tục, tự động build/lint/test qua GitHub Actions. |
| UI | User Interface | Giao diện người dùng. |
| UX | User Experience | Trải nghiệm người dùng, dùng để đánh giá độ liền mạch giữa các module MFE. |
| GVHD | Giảng viên hướng dẫn | Người trực tiếp hướng dẫn, đánh giá tiến độ và nghiệm thu đồ án. |
| PM | Project Manager | Người quản lý tiến độ dự án |
| BA | Business Analyst | Vai trò phân tích nghiệp vụ/yêu cầu — kiêm nhiệm trong đồ án cá nhân. |
| QA | Quality Assurance | Đảm bảo chất lượng — kiểm thử và tự rà soát trước khi nghiệm thu. |
| CNPM | Công nghệ Phần mềm | Khoa/Bộ môn quản lý và chấm đồ án (Khoa CNPM - UIT). |
| SE | Software Engineering | Mã ngành/mã học phần dùng trong Document Id (UIT.SE.66). |

# Project Summary, Purpose, Goals, and Success Criteria

## Summary

Đồ án 1 (SE), 1 sinh viên, hướng dẫn bởi ThS. Nguyễn Công Hoan. Nghiên cứu kiến trúc Micro Frontend (Module Federation / Next.js Multi-Zones) và xây dựng PoC UI tương tác (Interactive UI) cho AI Agent, gồm ít nhất 2 module frontend độc lập ghép lại thành 1 giao diện thống nhất.

## Purpose and Vision

- Purpose: Giải quyết bài toán UI monolith khi xây giao diện cho AI Agent (khó mở rộng, khó tách nhóm phát triển độc lập từng phần: chat panel, tool panel, dashboard...) bằng kiến trúc Micro Frontend trên Next.js.

- Vision: Đưa ra mô hình tham chiếu cho việc chia nhỏ UI Agent thành các module độc lập triển khai, làm tiền đề mở rộng lên Khóa luận hoặc áp dụng thực tế cho sản phẩm AI Agent.

## Project Goals and Objectives

Goals

- G1: Hoàn thành literature review + so sánh ≥3 phương án tích hợp Micro Frontend với Next.js (Module Federation, Multi-Zones, Web Components) trước 03/10/2026 (mốc "Lên Tech Stack").

- G2: Xây dựng PoC hoạt động với ≥2 module frontend triển khai độc lập (VD: Chat module + Tool/Dashboard module) ghép trong 1 shell app trước 21/11/2026 ("Thực hiện" xong).

- G3: Hoàn thành báo cáo + bảo vệ thành công trước Hội đồng Khoa CNPM, đạt loại Khá/Giỏi, trước hạn chót đầu tháng 1/2027.

Objectives

- O1: Cấu hình thành công tích hợp Micro Frontend trên Next.js (App Router), 2 module build/deploy độc lập không lỗi runtime.

- O2: Đạt trải nghiệm liền mạch giữa các module (shared design system, đồng bộ state/điều hướng) với độ trễ tải thêm dưới ngưỡng chấp nhận (ví dụ <300ms).

- O3: Lập ma trận đánh giá công nghệ (ưu/nhược điểm từng phương án MFE) làm cơ sở lựa chọn.

- O4: CI/CD tự động (GitHub Actions) build & deploy độc lập từng module.

## Success Criteria

- Stakeholder Satisfaction: GVHD nghiệm thu demo tích hợp UI thành công, không lỗi nghiêm trọng.

# Project Scope, Quality Management, and Timeline

## Project Scope

Inclusions

- Literature review kiến trúc Micro Frontend (Module Federation, Multi-Zones, iframe, Web Components)

- Lựa chọn & setup tech stack trên Next.js + TypeScript

- Xây shell app + ≥2 module MFE cho AI Agent UI (VD: Chat/Prompt module, Tool-invocation/Dashboard module)

- Tích hợp thử với 1 LLM API có sẵn (Groq — free tier, mặc định cho PoC; OpenAI/Claude là phương án production-target) để demo tương tác thật

- Chia sẻ state/điều hướng cơ bản giữa các module

- CI cơ bản qua GitHub Actions

Exclusions

- Không xây dựng backend AI Agent orchestration đầy đủ (dùng API có sẵn/mock)

- Không làm auth/bảo mật cấp production

- Không làm ứng dụng mobile native

- Không thử nghiệm ở quy mô multi-tenant/enterprise thật

## Quality Management

- Standards:

  - Giao diện responsive, tương thích các trình duyệt phổ biến (Chrome, Firefox, Edge), độ phân giải tối thiểu 1366×768.

  - Tối đa 2 lỗi nhỏ (minor — sai lệch hiển thị, UI/UX chưa tối ưu) khi nghiệm thu.

  - Không có lỗi nghiêm trọng (module MFE bị crash, mất đồng bộ state giữa các module, shell app không load được) khi demo/golive.

  - Thời gian tải lần đầu (First Load) dưới 3 giây; độ trễ giao tiếp/chuyển tiếp giữa các module MFE dưới 300ms.

  - Đạt điểm Lighthouse Performance tối thiểu 80/100 cho bản PoC.

- Control Procedures:

  - Unit Test (Jest / React Testing Library) cho từng module MFE, coverage tối thiểu 70%.

  - Integration Test kiểm tra luồng ghép nối giữa shell app và các module con (load module, truyền state, điều hướng).

  - UAT: GVHD đóng vai trò người đánh giá cuối cùng thay cho hội đồng end-user thực tế.

  - Vì làm 1 mình: thay cơ chế peer review chéo bằng checklist tự rà soát hàng tuần (self-review), đối chiếu tiến độ với GVHD tại các mốc báo cáo chính (03/10, 21/11, 01/12, 08/12, 29/12).

  - CI: GitHub Actions tự động chạy lint, build và test mỗi lần commit trước khi merge vào nhánh main.

  - Quản lý mã nguồn theo Git-Flow đơn giản hóa: nhánh main + feature branches, tự review Pull Request trước khi merge.

- Cam kết bảo mật (NDA):

  - Đồ án là nghiên cứu kỹ thuật thuần về kiến trúc UI, không thu thập hay xử lý dữ liệu cá nhân/nhạy cảm thực tế.

  - Khi demo tích hợp API AI (Groq/OpenAI/Claude), cam kết chỉ dùng dữ liệu mẫu (mock/dummy), không đưa thông tin thật hoặc nhạy cảm vào prompt thử nghiệm.

  - Không tiết lộ mã nguồn nội bộ hoặc nội dung đồ án chưa công bố cho bên thứ ba trước thời điểm bảo vệ chính thức.

  - Tuân thủ quy định bảo mật thông tin nội bộ của Khoa CNPM - UIT liên quan đến tài liệu và quy trình chấm đồ án.

# Timeline and Milestones

| Date | Milestone Description |
| --- | --- |
| 03/10/2026 | Setup AI Agent Assistant, chốt Tech Stack, mô hình hóa xong |
| 21/11/2026 | Hoàn thành Thực hiện (shell app + 2 module MFE) |
| 01/12/2026 | Đóng gói prompt engineering đã dùng + viết báo cáo |
| 08/12/2026 | Hoàn tất Slide + Video Demo |
| 29/12/2026 | Tự rà soát, đóng băng mã nguồn |

# Resources

- Solo: Nguyễn Tuấn Khang đảm nhiệm toàn bộ vai trò (PM/BA/Dev/QA/Triển khai), % effort cao trải đều suốt 15 tuần.

# Stakeholders

| Name | Role | Power | Interest | Contact Information |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ThS. Nguyễn Công Hoan | Project Sponsor | Cao | Cao |  |
| ThS. Nguyễn Công Hoan | GVHD | Cao | Cao |  |
| Bộ môn CNPM - UIT | Product Handler | Cao | Cao |  |

# Risk Management

| Risk | Likelihood | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| R1: Rủi ro làm 1 mình, không có backup nếu ốm/bận | Trung Bình | Cao | Buffer 2 tuần dự trữ, ưu tiên happy path trước |
| R2: Next.js hỗ trợ Module Federation còn hạn chế/thử nghiệm | Trung Bình | Trung Bình | Có phương án dự phòng (Multi-Zones) nếu Module Federation gặp lỗi |
| R3: Đồng bộ state/UX giữa các module phức tạp hơn dự kiến | Trung Bình | Trung Bình | Giới hạn phạm vi chia sẻ state ở mức tối thiểu cần thiết |
| R4: Trễ tiến độ do phần research (literature review) kéo dài | Trung Bình | Cao | Giới hạn thời gian research theo lịch, chuyển sớm sang thực hiện |

# Assumptions and Constraints

## Assumptions

- Có máy tính đủ cấu hình; nhận hướng dẫn định kỳ từ GVHD; thư viện MFE cho Next.js ổn định đủ dùng cho PoC

## Constraints

- 1 người, 15 tuần, phải dùng Next.js + TypeScript, báo cáo theo đúng quy chuẩn Khoa CNPM

# Additional Information

## Technical Stack

- UI Platform: Next.js (App Router) + TypeScript

- MFE Integration: Module Federation (@module-federation/nextjs-mf) hoặc Next.js Multi-Zones nếu Module Federation không ổn định

- Styling: TailwindCSS / shadcn-ui

- State: Zustand hoặc Context API (nhẹ, phù hợp PoC)

- AI integration: Groq API (free tier, mặc định cho PoC) — OpenAI API/Claude API (production-target, trả phí)

- CI/CD: GitHub Actions; Hosting: Vercel

Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan ở cấp cao về dự án "Tìm hiểu kiến trúc Micro Frontend và ứng dụng với Next.js xây dựng UI Interactive cho AI Agent", đảm bảo sự phù hợp với các mục tiêu tổ chức và kỳ vọng của các bên liên quan.